**Planning**

Planning gemaakt door Abdelilah!

**Week 1:**

Userstories maken per persoon 5. **Ice en Abdelilah**  KLAAR! Dinsdag 23 April 2024!

Wireframes maken. **Ice**  KLAAR! Donderdag 25 April 2024!

Tabel maken per persoon 1. **Ice en Abdelilah** KLAAR! Vrijdag 26 April 2024!

Per persoon een Create en Read. **Ice en Abdelilah**

DOF en DOD. **Ice en Abdelilah** KLAAR! Vrijdag 26 April 2024!

**Week 2:**

Per persoon een Update. **Ice en Abdelilah**

Per persoon een Delete. **Ice en Abdelilah**

Per persoon een Search programma. **Ice en Abdelilah**

Sitemap. **Abdelilah**

Beginnen met de eerste code maken. **Ice en Abdelilah**

**Week 3:**

Beginnen met de omslag van de website (CSS). **Ice en Abdelilah**

Alles laten controleren door docent.

Nieuwe planning maken op basis van het werk dat afgemaakt is of nog gemaakt moet worden.

**Ice en Abdelilah**

**Week 4:**

Beginnen met code. **Ice en Abdelilah**

Database maken. **Ice en Abdelilah**

Beginnen aan PHP. **Ice en Abdelilah**

Indien klaar met project alles checken en website testen.

**Sprintreview:**

We lopen beetje achte rop schema, we zijn nog steeds niet begonnen met het coderen van onze website. We moeten deze beter op onze planning letten en de vorige weken inhalen zodat we hopelijk volgende week aan de website kunnen beginnen. Ondertussen hebben we al bijna onze documentatie af. Wireframes is gemaakt, DOD, DOF en tabellen zijn allemaal af. We hebben ook een nieuw teamlid, lenn. Als we blijven werken zoals we dat nu doen gaan we het net niet halen we moeten een beetje meer tempo erin zetten en dan zullen we het halen. Hieronder is er een overzicht over wat klaar is en wat niet.

**Klaar:**

DOF en DOD. **Ice en Abdelilah** KLAAR! Vrijdag 26 April 2024!

Wireframes maken. **Ice**  KLAAR! Donderdag 25 April 2024!

Tabel maken per persoon 1. **Ice en Abdelilah** KLAAR! Vrijdag 26 April 2024!

Userstories maken per persoon 5. **Ice en Abdelilah**  KLAAR! Dinsdag 23 April 2024!

Sitemap. **Abdelilah**

**Wat nog gedaan moet worden voor deze week:**

Per persoon een Create en Read. **Ice en Abdelilah**

Per persoon een Update. **Ice en Abdelilah**

Per persoon een Delete. **Ice en Abdelilah**

Per persoon een Search programma. **Ice en Abdelilah**

Usedcase diagram. **Ice**

Beginnen met de eerste code maken. **Ice en Abdelilah**